Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор | АО «ПП «Патриот» ДОСААФ», ИНН 7811079759, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 40 | по ОКПО |  |
| Заказчик (генподрядчик) | АО «ПП «Патриот» ДОСААФ», ИНН 7811079759, 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 40 | по ОКПО |  |
| Подрядчик (субподрядчик) | ООО «СЗСМЭУ», ИНН 7841366849, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, к. 3, лит. Е, помещ. 23Н, офис 33 | по ОКПО | 82117140 |
| Стройка | г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 40А |  |  |
| Объект | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 40А |  |  |
|  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  | Договор подряда: номер | 16/08-2026 |
|  |  | дата | 16.08.2026 |
|  |  | Вид операции |  |

|  | Номер документа; Дата составления; Отчётный период: с; по. 1; 14.10.2026; 18.08.2026; 30.09.2026. |  |
| --- | --- | --- |

АКТ

О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4 079 611,52 руб. (Локальная смета № 1 — Приложение № 1 к Договору)

| № п/п | № позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. (с НДС) | Стоимость, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | Регулировка высотного положения люков колодцев | — | шт | 7,00 | 3 500,00 | 24 500,00 |
| 2 | 2 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси крупнозернистой, h=0,05 м | — | м2 | 100,00 | 1 800,00 | 180 000,00 |
| 3 | 3 | Проливка основания битумной эмульсией | — | м2 | 611,00 | 200,00 | 122 200,00 |
| 4 | 4 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси мелкозернистой плотной, h=0,06 м | — | м2 | 611,00 | 1 850,00 | 1 130 350,00 |
| 5 | 5 | Аренда автомобильного крана г/п 25 т с экипажем (погрузочно-разгрузочные и такелажные работы) | — | смена | 8,00 | 45 000,00 | 360 000,00 |
| 6 | 6 | Аренда мини-погрузчика типа Bobcat с оператором (восстановление дорожного полотна, перемещение грузов в стеснённых условиях) | — | смена | 12,00 | 28 000,00 | 336 000,00 |
| 7 | 7 | Аренда строительной техники с экипажем (экскаватор-погрузчик, самосвал, каток) | — | смена | 14,00 | 42 000,00 | 588 000,00 |
| 8 | 8 | Работы по перемещению контейнеров на территории объекта (строповка, погрузка, перемещение, установка) — фактически выполненный объём | — | компл. | 1,00 | 235 244,24 | 235 244,24 |
| 9 | 9 | Комплекс работ по восстановлению дорожного покрытия и планировке территории после перемещения контейнеров | — | компл. | 1,00 | 128 561,52 | 128 561,52 |
| Итого по акту: |  |  |  |  |  |  | 3 104 855,76 |
| в том числе НДС 22 %: |  |  |  |  |  |  | 559 892,02 |

Итого по акту: 3 104 855,76 руб. (Три миллиона сто четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей 76 копеек), в том числе НДС 22 % — 559 892,02 руб. (Пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 02 копейки).

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объёме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| Сдал (Подрядчик): Генеральный директор ООО «СЗСМЭУ» ______________________ / Е.Я. Никитин / М.П. | Принял (Заказчик): Главный инженер АО «ПП «Патриот» ДОСААФ» по доверенности № ______ от «___» __________ 20___ г. ______________________ / М.В. Суходолец / М.П. |
| --- | --- |