СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Договора подряда № 16/08-2026 от 16 августа 2026 г.

| г. Санкт-Петербург | «30» сентября 2026 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Производственное предприятие «Патриот» ДОСААФ» (АО «ПП «Патриот» ДОСААФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дмитракова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление» (ООО «СЗСМЭУ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Никитина Евгения Яковлевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь п. 1 ст. 450 и ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор подряда № 16/08-2026 от 16 августа 2026 г. (далее — «Договор») по соглашению Сторон с даты подписания настоящего Соглашения.

2. На дату подписания настоящего Соглашения Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы по Договору на общую сумму 3 104 855,76 (Три миллиона сто четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей 76 копеек), в том числе НДС 22 % — 559 892,02 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 02 копейки), что подтверждается Актом о приёмке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.09.2026 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 30.09.2026.

3. Работы по позиции № 8 Локальной сметы № 1 (Приложение № 1 к Договору) «Работы по перемещению контейнеров на территории объекта (строповка, погрузка, перемещение, установка)» в оставшемся объёме на сумму 974 755,76 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 76 копеек, в том числе НДС 22 % — 175 775,63 (Сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 63 копейки, Подрядчиком не выполняются, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Обязательства Сторон в отношении указанного объёма работ прекращаются.

4. Стороны устанавливают, что окончательная цена Договора составляет 3 104 855,76 (Три миллиона сто четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять рублей 76 копеек), в том числе НДС 22 % — 559 892,02 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 02 копейки).

5. Заказчиком в соответствии с п. 2.2 Договора перечислен Подрядчику аванс в размере 2 039 805,76 (Два миллиона тридцать девять тысяч восемьсот пять) рублей 76 копеек, в том числе НДС 22 % — 367 833,83 рубля. Оставшуюся часть стоимости выполненных работ в размере 1 065 050,00 (Один миллион шестьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 % — 192 058,20 рубля, Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

6. С момента подписания настоящего Соглашения Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу каких-либо претензий по Договору, в том числе по объёму, качеству и срокам выполнения работ, срокам оплаты, а также по уплате неустоек (пеней, штрафов), возмещению убытков и иных санкций, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации, за исключением обязательства Заказчика по оплате, предусмотренного п. 5 настоящего Соглашения.

7. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с даты подписания настоящего Соглашения, за исключением обязательства Заказчика по оплате, указанного в п. 5 настоящего Соглашения, которое прекращается его надлежащим исполнением, а также гарантийных обязательств Подрядчика в отношении фактически выполненных и принятых работ, предусмотренных разделом 6 Договора.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: АО «ПП «Патриот» ДОСААФ» Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 40 Тел./факс: 8 (812) 677-63-50 ИНН 7811079759, КПП 781101001 ОГРН 1027806064153 Р/с 40702810555100160834 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653 БИК 044030653 | Подрядчик: ООО «СЗСМЭУ» Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ остров Декабристов, ул. Уральская, д. 17, к. 3, литера Е, помещ. 23Н, офис 33, р.м. 1 Тел.: 8 (812) 640-17-90 ИНН 7841366849, КПП 780101001 ОГРН 1077847522114, ОКПО 82117140 Р/с 40702810802100004003 в «ББР Банк» (АО) г. Москва К/с 30101810745250000769 БИК 044525769 E-mail: szsmeu@mail.ru |
| --- | --- |

| От Заказчика Генеральный директор АО «ПП «Патриот» ДОСААФ» ______________________ / О.А. Дмитраков / М.П. | От Подрядчика Генеральный директор ООО «СЗСМЭУ» ______________________ / Е.Я. Никитин / М.П. |
| --- | --- |